vCampus 小组进度计划报告

日期：2026-09-04    负责人：何锦恒    分支：codex/ui-refresh-current-features

# 一、当前总体状态

截至 2026-09-04，项目主线已经完成用户管理、学籍管理、选课、图书馆、校园商店五个业务模块的服务端分发、权限校验、Access 持久化骨架和 Swing 客户端入口。最新主线已合入 PR40，明确学生/教师档案与账号身份分离，教师授课范围由服务器根据登录 token、教师档案、教学班和有效选课记录判定。

本地正在整理的 codex/ui-refresh-current-features 分支聚焦桌面端体验刷新：统一主题、首页工作台、模块卡片、表格和滚动区域样式，并新增本地功能助手，帮助不同角色快速进入可用模块。

# 二、模块进展

| 模块 | 当前进展 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 用户管理 | 已接入主线 | 开户注册、批量导入、启停账号、角色变更、密码重置、审计记录和会话权限校验。 |
| 学籍管理 | 已接入主线 | 学生档案、教师档案、课程历史、学业审查、学生本人查询和教师授课范围查询。 |
| 选课系统 | 已接入主线 | 选课轮次、教学班、容量桶、选课/退课记录、时间冲突和 Access 数据源。 |
| 图书馆 | 已接入主线 | 馆藏查询、详情、批量借阅、归还、借阅历史、管理员加书和 Access 原子借还。 |
| 校园商店 | 已接入主线 | 商品查询、购买、个人订单、购物车、库存维护、订单列表、钱包账户和热门商品。 |
| 桌面客户端 | 本地 PR 准备中 | 登录页、主框架、角色工作台、模块页面、表格、按钮、滚动条和状态提示统一视觉风格。 |

# 三、本地 PR 主要改动

- 重做主界面工作台，新增账号状态、可用模块数量、数据状态和快捷操作区。

- 优化角色导航，侧栏改为稳定纵向布局，选中项增加可见状态标识。

- 统一业务页面外观，用户、学籍、选课、图书馆、商店页面使用一致的标题区、表格区、按钮和状态提示。

- 改善小窗口体验，新增自适应卡片行、可滚动页面容器和自动换行工具栏。

- 新增本地功能助手，支持选课、学籍、图书馆、商店等关键词问答和快捷跳转。

- 补充客户端回归测试，覆盖工作台布局、快捷操作、滚动行为、卡片布局、导航主题和用户管理页面状态。

# 四、数据库与部署策略

当前验收数据库采用最新 database/schema.sql 和 database/seed.sql 重建，不再承诺把历史 .accdb 逐条迁移到最新结构。旧库如需保留数据，应先人工备份，再按新 schema 重建并导入必要演示数据。

# 五、验证与后续计划

- PR40 合并前 GitHub Actions Java CI / build 已通过。

- 本地 PR 提交前需要运行 mvn -pl client -am test，并尽量完成 mvn clean test。

- 后续需要使用真实服务器进程、真实 Access 文件和 Swing 客户端完成多人角色演示。

- 商店钱包流水原子性、选课并发、成绩录入审核状态机仍需后续独立 PR 跟进。